Análisis e Implementación del Plan — Sistema de Logística

Resumen del Análisis

El plan fue analizado y encontrado sólido y bien estructurado. Se identificaron las siguientes características clave:

• 4 Fases, 10 Sprints, 21 Historias de Usuario

• Stack: FastAPI + PostgreSQL + Vanilla JS + PWA

• 16 tablas de base de datos

• Punto crítico: Fase 3 (PWA offline-first) — el más complejo técnicamente

Lo Implementado Hasta Ahora — Sprint 1 Completo

✅ FASE 1.1 — Proyecto + Docker + FastAPI Skeleton

docker-compose.yml (PostgreSQL 16 + pgAdmin), app/main.py con lifespan/CORS/security headers, app/config.py con pydantic-settings, app/database.py con SQLAlchemy async + asyncpg.

✅ FASE 1.2 — Tests de Infraestructura

tests/conftest.py, test_health.py, test_config.py, test_database.py

✅ FASE 1.3 — Modelos SQLAlchemy (16 tablas)

Catálogos: roles, eps, arl | Núcleo: users, operators | Eventos: events, event_staff_needs, event_assignments | WhatsApp: whatsapp_outbound_queue | Offline/PWA: sync_sessions, attendance_log | Nómina: evaluations, payroll, signatures | Sistema: audit_log, revoked_tokens. Alembic async configurado. Script seed (8 roles, 8 EPS, 7 ARL, superadmin).

✅ FASE 1.5 — Autenticación JWT Completa

Endpoints: /api/auth/login, /register, /refresh, /logout/{jti}, /change-password, /me. Servicios: JWT tokens (access + refresh), bcrypt hashing, token revocation. RBAC: control por roles (superadmin, coordinator, operator).

📊 Estado de Tests

29 passed, 3 skipped (DB no disponible), 0 warnings

📋 Commits

b28d28a — FASE 1.1: Proyecto scaffolding + Docker + FastAPI base

dbe62b2 — FASE 1.2: Tests de infraestructura - 14 passed, 3 skipped

ca4bbc1 — FASE 1.3: 16 modelos SQLAlchemy + Alembic async + Seed script

882c50c — FASE 1.5: Auth JWT completo + RBAC dependencies + 29 tests

⚠️ Nota

Docker Desktop no está corriendo — PostgreSQL no se pudo levantar. Los tests de DB se omiten de forma controlada. Para completar el flujo: iniciar Docker Desktop y ejecutar docker-compose up -d, luego python scripts/seed.py.

➡️ Próximos Pasos — Sprint 2

• CRUD endpoints para operadores (HU03, HU04)

• Subida de fotos con validación MIME + resize

• Tests de integración con DB real